Retrospectiva – Entrega 1

Equipe e projeto:  Betty Snyder - Anki          Turma: 01          Data: 28/10/2026

Integrantes

Matrícula: _________________ Nome ___________________________________________________________________________

Matrícula: _________________ Nome ___________________________________________________________________________

Matrícula: 231012156       Nome: Bryan Smith Rodrigues Cavalcante

Matrícula: 222024372       Nome: Dante Fernandes Scarpati

Matrícula: 241011018       Nome: Davi Severiano Freitas

Matrícula: 231026545       Nome: Pedro Henrique Freire Rodrigues

Facilitador: ____________________________________    Relator: Pedro Henrique Freire Rodrigues

Analisem a condução da primeira entrega e definam mudanças para a próxima etapa. Preencham no computador ou à mão. Se usarem papel, reúnam as fotos dos registros em um PDF.

A autoavaliação e a avaliação por pares são respondidas nos formulários. Não transcrevam suas respostas neste documento.

# 1 Tarefa 1

## O projeto como filme ou carro

Se o seu projeto fosse um filme ou um carro, qual seria?

Carro ou filme:  Filme                      Filme: “Missão: Impossível”

Por quê? (resposta curta):

Comparando o projeto a um filme, podemos relacionar a “Missão: Impossível”, no sentido de que tivemos um planejamento bom; a execução ocorreu com entraves que não eram esperados, mas, no final, obtivemos uma entrega razoável.

# 2 Atividade 2

Risco/impedimento: Subestimação do tempo; comunicação pouco constante em subequipes quanto aos prazos; dificuldade de disponibilidade para reuniões.

Ajustar: Organização via atas/documentos ajudou, mas deve evoluir para issues com status visível.

Preservar: Padrão de qualidade dos integrantes; uso ético da IA (apoio ao entendimento e revisão, não para produzir a entrega).

# 3 Priorização e análise

Após discutirem os registros das casas de palha, madeira e tijolos, cada integrante deverá votar em três tópicos diferentes que a equipe precisa priorizar para a próxima etapa. Os votos podem indicar práticas a corrigir na casa de palha, a aperfeiçoar na casa de madeira ou a preservar na casa de tijolos. Registrem a quantidade de votos e selecionem os dois assuntos mais votados para análise e definição das ações. Em caso de empate, considerem o impacto na próxima Entrega e a possibilidade de intervenção da equipe.

| COD | Tópico | Votos | Priorizado? (s/n) |
| --- | --- | --- | --- |
| C1 | Subestimação do tempo para produzir as tarefas | Pedro Davi Bryan | n |
| C2 | Comunicação pouco constante entre pessoas da mesma dupla e entre duplas | Pedro Dante Bryan Davi | s |
| C3 | Pouca disponibilidade dos membros para reuniões |  | n |
| C4 | Formato de organização de tarefas | Pedro Dante Bryan | s |
| C5 | Qualidade das entregas | Davi Dante | n |
| C6 | Uso ético da IA |  | n |

Obs.: Uma entrega concluída também pode envolver sobrecarga, retrabalho ou concentração de tarefas.

# 4 Quê Quem Quando

Definam ações para cada tópico priorizado. A ação deve mudar uma prática da equipe e permitir acompanhamento durante a próxima etapa.

| Código Tópico priorizado | Ação O que faremos | Quem acompanhará | Métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| C2 | Reuniões periódicas para planejamento e acompanhamento das tarefas. | Davi Mateus | Custo e Esforço — Participação % (horas do integrante ÷ horas totais). Critério: participação < 10% → redistribuir. |
| C2 | Reporte periódico do status e pendências de cada atividade entre pessoas da mesma dupla e entre duplas, via mensagens. | Dante Davi Karolina | Calendário e Progresso — Conformidade/ICP (tarefas no prazo ÷ tarefas com prazo). Critério: < 70% → redistribuir atrasadas. |
| C4 | Após o planejamento semanal, organizar as tarefas em issues para satisfazer a categoria Calendário e Progresso do PSM. | Bryan Pedro | Calendário e Progresso — Conformidade/ICP (tarefas no prazo ÷ tarefas com prazo). Critério: < 70% → redistribuir atrasadas. Fonte: issues/CSV gestao-psm/. |

Usem as métricas definidas pela equipe para Calendário e Progresso, Desempenho do Processo ou Custo e Esforço, conforme a relação com a ação. Se nenhuma se aplicar, expliquem como verificarão a execução. Nas próximas semanas, faremos acompanhamento dos projetos a cada aula.

Entreguem um PDF por equipe no moodle e indique aqui o  link para o commit no repositório da equipe.

Link para o commit no repositó: _____________________________________________

Dinâmicas adaptadas de FunRetrospectives: funretrospectives.com/pt/os-tres-porquinhos/ e funretrospectives.com/pt/que-quem-quando/.